RELATORIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO 
2025
	SEQ
	DESCRIÇÃO
	INICIO
	VALOR R$
	EXECUTADO
	A EXECUTAR

	01
	CONSTRUÇÃO DA FISIOTERAPIA
1132
	2023
	R$ 1.210.884,96
	R$ 812.029,96
	R$ 382.301,01

	02
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, E/OU ADEQUAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO
1124
	2023
	R$ 2.551.907,68
	R$ 903.834,52
	R$ 126.300,92

	03
	OBRA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL VANDERLEI CECATTO
1169
	2022
	R$ 2.075.220,48
	R$ 1.202.710,78
	R$ 101.970,76

	04


	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS AZZOLINI – CONVENIO Nº 0801/2024 SEDUC
	2024
	R$ 2.829.073,30
	R$ 496.031,39
	R$ 2.333.041,91


Santo Antonio do Leste – MT, 16 de Dezembro de 2025
MIGUEL JOSE BRUNETTA
PREFEITO MUNICIPAL

